# ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. május 13-aI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

BESZÁMOLÓ a Településüzemeltetési Iroda 2019.évi

idegenforgalmi szezonra való felkészüléséről

ELŐADÓ:

MÁTRAI ESZTER

## TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI IRODAVEZETŐ

- ELŐTERJESZTÉS

Készült:	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 13-ai nyilvános testületi ülésére

Tárgy: 	Beszámoló a Településüzemeltetési Iroda 2019.évi idegenforgalmi szezonra való felkészülésről

- Tisztelt Képviselő-testület!

2019.évben a Településüzemeltetési Iroda az alábbi feladatokat végezte el ez idáig az idegenforgalmi szezonra való felkészülés jegyében.

A Településüzemeltetési iroda 2019.évi munkáját 10 fővel kezdte meg munkáját, 2 fő irodai, adminisztratív és 8 fő fizikai, közterületi dolgozó foglalkoztatásával. Az idei évben közfoglalkoztatási programot nem vettünk igénybe, 1 fő esetében kaptunk bértámogatást.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, az állandó, éven át foglalkoztatott dolgozók mellett kiegészítő munkaerőre is szükség van, a nyári idegenforgalmi szezonban jelentkező feladatok biztonságos és hatékony ellátása érdekében. A strandok biztonságos üzemeltetéséhez szükséges létszám (strandi takarítók, jegyellenőrök, pénztárosok) feltöltésén jelenleg még dolgozunk.

Évek óta problémát jelent a megnövekedett feladatellátáshoz kapcsolódó humánerőforrás-kapacitás biztosítása.

Balatonmáriafürdő idegenforgalmi szezonra való felkészülése jelenleg is zajlik, a közterületek takarítását, felkészítését, takarítási feladatokat folyamatosan végezzük.

A településközpont virágosítási munkái, az időjárás függvényében május hónapban elvégzésre kerülnek. A parkterületek és strandi zöldterületek gondozása, karbantartása folyamatos.

A strandi területek, épületek felkészítése jelenleg is zajlik, a takarítási munkák zajlanak, a vízbejáró stégek az időjárás függvényében telepítésre kerülnek, május hónapban. A Hajóállomási és Hullám utcai szabad strand fejlesztési munkái miatt a strandokat a vonatkozó rendelettől eltérően, várhatóan június elején tudjuk megnyitni. A strandfejlesztési munkák várhatóan június 30-ig befejeződnek.

A kedvezőtlen áprilisi-májusi időjárás miatt a területek feltöltése, kivágott fák tuskóinak irtása, utak karbantartása, felújítása valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése tolódik, de az idegenforgalmi szezon kezdetéig ütemezetten végezzük, illetve végeztetjük.

Strandnyitás előtt elvégezzük a strandok láncos medervizsgálatát, illetve a strandkijelölő határozatban foglalt kötelezettségek teljesítését, a nyitás előtt a hatóságokkal való egyeztetés megtörtént.

A korábbi évekhez hasonlóan a Balaton magas vízállása az alacsonyabban fekvő területeken, illetve szelesebb, csapadékosabb időjárás esetén a parthoz közel eső területeken problémát okoz a magas talajvíz illetve a visszaáramló nagyobb mennyiségű víz. 2018.évben több fórumon részt vettük és jeleztük a Balaton vízszint-emelésének milyen káros hatásai vannak a településre, de erre vonatkozóan további információval nem rendelkezünk.

Az önkormányzati utak állapotfelmérése megtörtént, az utak, egyes kőszórásos parkolók helyreállítása május hónapban megtörténik, részben szakcég bevonásával részben pedig saját hatáskörben. Belterületi utak felújítása és karbantartása tárgyban megkötésre kerültek a vállalkozási szerződések, a kátyúzás és a felújítási munkák várhatóan június közepéig megvalósulnak.

A Rákóczi utcában megkezdődött a 0,4 kV-os hálózat átépítése, a munkavégzés június 1. –augusztus 31. között felfüggesztésre kerül, ebben az időszakban visszaáll a 2018.évi testületi határozat szerinti egyirányú forgalmi rend.

Az egyéb KRESZ és utcanév táblák felszerelése, pótlása várhatóan május végéig befejeződik.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2019.évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, tekintettel az abban foglaltakra beszerzési/pályázati eljárásokat lefolytattuk.

Megkötésre kerültek a biztonságos üzemeléshez szükséges szolgáltatói szerződések, melyek esetében folyamatos az együttműködés, a munkafolyamatba épített ellenőrzés és jogszabályi előírásoknak történő megfelelés.

Április hónapban kihirdetésre került a strandi- és közterületekhez kapcsolódó területbérleti hirdetmény, a beérkezett ajánlatokat május havi ülésén tárgyalja a Képviselő-testület.

Az idei évben is a településüzemeltetési iroda végzi a hazai és eu-s pályázatok kezelését, előkészítését. Folyamatos az együttműködés, a pályázatírókkal, projektmenedzserekkel, kivitelezőkkel, a pályázatok előkészítési, megvalósulási és fenntartási időszakában egyaránt.  A 2019.évben elnyert strandfejlesztési projektek illetve a további nyertes és benyújtott pályázatok tekintetében továbbra is nagy mennyiségű adminisztrációs és egyeztetési többletfeladatunk keletkezett, zajlanak a beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítése, egyeztetése, támogatói okiratok megkötésének előkészítése, pályázati egyeztetéseken veszünk részt, folyamatosan nyomon követjük az újonnan megjelent pályázati kiírásokat, a lezajlott pályázatok elszámolásában, helyszíni ellenőrzésekben nagy szerepet vállalunk.

2019.évben jelenleg 8 futó, megvalósítási időszakban lévő pályázattal dolgozunk, 3 beadott, támogatói döntésre váró, továbbá 4 fenntartási időszakban lévő projekttel.

Az önkormányzat szervezésében megvalósuló nyári rendezvények tekintetében irodánk továbbra is részt vesz a pályázati források bevonásában, illetve az egyéb logisztikai, operatív munkavégzésben.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Településüzemeltetési iroda beszámolóját elfogadni szíveskedjenek!

Balatonmáriafürdő, 2019. május 13.

Mátrai Eszter sk.

irodavezető

HATÁROZATI  JAVASLAT

Balatonmáriafürdő Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a „Beszámoló a Településüzemeltetési Iroda 2019. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülésről” tárgyú előterjesztést.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Galácz György polgármester