# ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. Július 2-I RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-15 -SO1-2016-00005 kódszámú pályázat visszavonása

ELŐADÓ:

GALÁCZ GYÖRGY

## POLGÁRMESTER

- ELŐTERJESZTÉS

Készült:	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 2-ai rendkívüli, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: 	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-15 -SO1-2016-00005 kódszámú pályázat visszavonása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 40/2016. (I.27.) határozatában döntött a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat (továbbiakban: Pályázat) benyújtásáról Marcali Város, valamint Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Kéthely, Kelevíz Községek önkormányzataival konzorciumi megállapodás keretében.

A pályázat során megvalósítandó fejlesztés a tervezés időszakában akadályokba ütközött: az eredménytelenség miatt a közbeszerzési eljárások elhúzódtak, illetve a 2016 03. 31. napján befogadott támogatási kérelem óta nagymértékű áremelkedés következett be. A Pályázatból rendelkezésre álló 500.000.000 Ft támogatási összegből a jelenlegi árszínvonalon nem valósítható meg a vállalt műszaki tartalom, és ezért a tervezői szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárást - a konzorciumi partnerekkel történt egyeztetést követően – eredménytelenné nyilvánította Mesztegnyő Önkormányzata.

Az érintett önkormányzatok a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (Támogató) által kilátásba helyezett esetleges forrás emeléssel kapcsolatos döntésére vártak a támogatási összeg növelését illetően. A Támogató 2019. május 22. napján ismét közzétette a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, felhívását TOP-3.1.1-16 kódszámon, melynek keretében kedvezőbb feltételekkel kerülhet megvalósításra a tervezett fejlesztés.

Annak érdekében, hogy az új felhívásra pályázhassanak az önkormányzatok a tárgyi pályázat visszavonása szükséges. A visszavonással egyidejűleg vissza kell fizetni a támogatási szerződés 1. melléklete szerinti teljes támogatási összeget, melyet a Magyar Államkincstár 2017. szeptember 20. napján a támogatást igénylők számlájára utalt az alábbiak szerint:

Mesztegnyő Község Önkormányzata:		213 488 742 Ft

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata	   84 772 500 Ft

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata:	  10 429 875 Ft

Balatonújlak Község Önkormányzata:		    1 995 798 Ft

Kelevíz Község Önkormányzata:		    	    1 205 625 Ft

Kéthely Község Önkormányzata		      	       606 885 Ft

Marcali Város Önkormányzata			  60 690 125 Ft

Somogy Megyei Önkormányzat			  32 767 600 Ft

Magyar Közút Nonprofit Zrt.			  94 042 850 Ft

A pályázattal kapcsolatban az alábbi kifizetések (bruttó) kerültek teljesítésre Mesztegnyő támogatási összegéből az elszámolható költségekre:

- DDRFÜ szakvélemény:  				508.000 Ft

- Nyilvánosság (1. résszámla): 			205.000 Ft

- Zimbru Andrea műszaki szakértő:			  63.500 Ft

- SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. közbeszerzés:      1.634.490 Ft

Összesen					         2.410.990 Ft

A konzorcium tagjai a kimutatott előkészítés költségeit az alábbiak szerint viselik, amelyet saját forrásból biztosítanak, és utalnak Mesztegnyő Község Önkormányzata 67000090-10005006-00000000  számlájára:

Mesztegnyő Község Önkormányzata:		650.967 Ft (27%)

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata        482.198 Ft (20%)

Balatonújlak Község Önkormányzata:		  72.330 Ft (3%)

Kelevíz Község Önkormányzata:		 	144.660 Ft (6%)

Kéthely Község Önkormányzata		  	409.868 Ft (17%)

Marcali Város Önkormányzata			650.967 Ft (27%)

A konzorciumi együttműködési megállapodás megszüntetésének tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

A pályázat visszavonása miatt az alábbi szerződések megszüntetése szükséges:

Marcali Város, valamint Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Kéthely, Kelevíz Községek Önkormányzataival önrész vállalására 2018. július 06. megkötött 22/2016.(I. 28.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott megállapodás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

- Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Marcali Város, valamint Balatonkeresztúr Balatonújlak, Kéthely, Kelevíz, Mesztegnyő Községek önkormányzataival a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kódszámú, „Balatonmáriafürdő-Mesztegnyő kerékpárút kialakítása” elnevezéssel benyújtott és támogatott pályázatát visszavonja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést közölje a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságával (Közreműködő Szervezet)

Felelős: Galácz György polgármester

Határidő: azonnal

- Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az 1. pont szerinti Önkormányzatokkal önrész vállalására 2018. július 06-án  megkötött 22/2016.(I. 28.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott megállapodást közös megegyezéssel megszünteti.

Felelős: Galácz György Polgármester

Határidő: azonnal

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti Önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodás megszüntetésének aláírására.

Felelős: Galácz György  Polgármester

Határidő: 8 nap.

Balatonmáriafürdő, 2019. június 27.

Galácz György

polgármester