# ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. MÁRCIUS 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

top_PLUSZ-1.1.3-21 KÓDSZÁMÚ,

HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS CÍMŰ

FELHÍVÁS ALAPJÁN benyújtott pályázat

aktuális állapota

ELŐADÓ:

galácz györgy

## polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 13-án tartandó nyilvános testületi ülésére

Tárgy: 	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívás alapján benyújtott pályázat aktuális állapota

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívás alapján Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2022.07.15. napján támogatási kérelmet nyújtott be Helyi és térségi turizmusfejlesztés Balatonmáriafürdőn címmel. Azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00018

A pályázati hiánypótlás sikeres teljesítését követően 2022.12.21. napján kézhez vettük a Támogatási kérelem támogatásáról szóló értesítőt.

A támogatási döntés a pályázatban rögzített 250.013.418,- Ft helyett 197.543.400,-Ft-ról szólt. A különbséget a beruházási költségek Áfa tartalma, valamint a megítélt csökkentett támogatás miatti általános költségek maximum költségkorlát túllépése okozta.

Megfelelő határidőben kifogással éltünk a támogatási döntéssel szemben, melynek indoklásául a pályázat műszaki tartalmát képező Csatornapart utca felújítása és a közvilágítás korszerűsítés feladatokhoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylési tilalom – nem kapcsolódik bevételszerző tevékenységhez – szolgált. A megkeresésében 230.517.105,-Ft támogatás megítélését kezdeményeztük.

A Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága 2023. február 8-i levelében tájékoztatott, hogy a kifogásnak helyt ad és ezzel egyidejűleg a támogatási döntést visszavonja.

A mai napig nem érkezett új támogatási döntés. Bízva a kedvező elbírálásban, megkezdtük a tervezési tevékenységre vonatkozó beszerzési eljárások lebonyolítását. A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében e célra elkülönített összeg nem nyújt fedezetet a szerződésekre, ezért kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 062020 TOP_PLUSZ-1.2.1. Turisztikai pályázat 05621 Tervezés során szereplő előirányzatot szíveskedjen megemelni 3.500.000 + 27% Áfa összeggel. A megemelkedett összeg a tervezéshez kapcsolódó szakági alvállalkozó teljesítésekre (pl. közvilágítás, talajmechanika, kertészet, csapadékvízelvezetés) nyújtanak fedezetet.

További 1.000.000 + 27% Áfa összegű előirányzat emelést igénylek az engedélyeztetési eljárások során felmerülő hatósági, illetve szakhatósági díjtételek fedezetére.

A tervezők kiválasztására irányuló eljárás zárásaként szerződéskötésre kerül sor, azonban a szerződés csak akkor lép hatályba, amikor a támogatási összeg megítéléséről szóló értesítőt megkapjuk.

A hosszadalmas egyeztetési, tervezési, engedélyeztetési határidők miatt az egyes tevékenységeket egymással párhuzamosan szükséges intézni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előirányzatmódosításhoz hozzájárulni!

Balatonmáriafürdő, 2023. március 8.

Galácz György sk.

polgármester

Határozati javaslat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00018 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés Balatonmáriafürdőn tárgyú pályázat aktuális állapotát bemutató előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében a tartalék terhére átcsoportosít 3.500.000 Ft+ 27% ÁFA összeget a pályázattal kapcsolatos tervezési feladatokra, valamint 1.000.000,-Ft + 27% ÁFA összeget az engedélyeztetési eljárás során felmerülő hatósági költségekre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Galácz György polgármester