# ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. szeptember 11-eI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre Tér Csapadékvízelvezetési ügye

ELŐADÓ:

GALÁCZ GYÖRGY

## POLGÁRMESTER

Készült: 	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 11-ei nyilvános ülésére

Tárgy: 	Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér csapadékvízelvezetési ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábban Mária Hotel épület építkezési munkálatai során a Gróf Széchényi Imre tér csapadékvízelvezetési rendszere, mely a valamikori szállodaépület mellett, a tulajdonos ingatlanán ment keresztül – olyan mértékben megrongálódott, amely nem helyreállítható.

A csapadékvízelvezetési rendszer károsodása miatt egy nagy esőzés során a terület nagymértékben víz alá kerül, kárt okozva ezzel ingatlantulajdonosoknak és az önkormányzatnak is. Ennek megoldására többször végeztünk szivattyúzást a nyár folyamán, melyhez a tulajdonos felajánlotta anyagi segítségét is és vállalta 1.000.000 Ft összegű közérdekű hozzájárulás megfizetését, amit a Képviselő-testület a 77/2023.(VI.19.) határozatában köszönettel elfogadott.

A probléma tartós megoldását a Képviselő-testület a 2023. április 17-ei ülésén tárgyalta és a 47/2023.(IV.17.) határozatában egyhangúan döntött arról, hogy 2023. évi költségvetési rendeletében a tartalék terhére átcsoportosít 10 mFt + 27% ÁFA összeget a Gróf Széchényi Imre tér csapadékvízrendezéssel kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési feladatokra.

A tervezéssel az IPANEMA Mérnöki Tanácsadó Kft- t bíztuk meg, aki elkészítette az engedélyes terveket, mely alapján megtörtént az engedélyezési eljárás.

(A műszaki terv jelen előterjesztés mellékletét képezi.)

A jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lefolytattuk a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást. Az ajánlatkérő felhívásunkra 3 db árajánlat érkezett be, melyek közül a legkedvezőbb ajánlati árat a BALATON-ÚT Kft. 8630 Balatonboglár, Klapka utca 33. sz. alatti vállalkozás tette.

Ajánlati ár:  nettó 12.444.281 + 27% Áfa = bruttó 15.804.237,-Ft.

Tervezési díj nettó 650.000 + 27% Áfa = bruttó 825.500,-Ft.

Engedélyeztetés: 100.000 aam.

Műszaki ellenőr 127.000 aam.

A vízjogi üzemeltetési engedélyezési díj összege jelen pillanatban nem ismert.

A kivitelezői szerződés megkötéshez szükséges a megfelelő fedezet rendelkezésre állása, tehát kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az erre a célra elkülönített forrást szíveskedjen kiegészíteni nettó 3.500.000 + Áfa = bruttó 4.445.000 Ft összeggel.

Határozati javaslat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…../2023.(IX.11.) számú határozata

Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér csapadékvízelvezetési ügyében:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér csapadékvízelvezetési ügye” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5., 2. em. 12.) által készített terveket és támogatja a település csapadékvíz-elvezető rendszerének kiváltását, az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében a tartalék terhére átcsoportosít további 3,5 mFt + 27% ÁFA összeget a Gróf Széchényi Imre tér csapadékvízrendezéssel kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési feladatokra.

Felelős: Galácz György polgármester

Határidő: tájékoztatásra 8 nap

Balatonmáriafürdő, 2023. szeptember 8.

Galácz György

polgármester