# ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. OKTÓBER 24-eI RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

balatonmáriafürdő, parti utca

közműépítési ÜgYE

ELŐADÓ:

GALÁCZ GYÖRGY

## POLGÁRMESTER

Készült: 	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 24-ei rendkívüli, nyilvános ülésére

Tárgy: 	Balatonmáriafürdő, Parti utca közműépítési ügye

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2023.(IX.11.) számú határozatában döntött arról, hogy amennyiben a Balatonmáriafürdő, Parti u. 48-58. szám alatti ingatlantulajdonosok az előttük megépülő ivóvíz vezeték és szennyvízcsatorna közmű kivitelezés és kapcsolódó költségek 50 %-át átvállalják, úgy a másik 50 %-ot az önkormányzat biztosítja.

Az előzetesen bekért indikatív árajánlat szerint a kivitelezés költsége 36.503.848 Ft + ÁFA = bruttó 46.359.887 Ft, a műszaki ellenőrzési díj 500.000 Ft, a vízjogi üzemeltetési díj 100.000 Ft.

Tehát a beruházás összes költség 46.959.887 Ft, kerekítve 47.000.000 Ft.

(Ez a költség az esetlegesen betervezésre kerülő közterületi átemelők tervezési és kivitelezési költségét nem tartalmazza.)

A tervezés, illetve a beruházás 10 db ingatlant érint, mely alapján az egy ingatlanra jutó költség: 4.700.000.- Ft x 50 % = 2.350.000.- Ft.

A nyilatkozatok határidőben és hiánytalanul beérkeztek. Mind a 10 tulajdonos vállalta a fenti költségkalkuláció alapján megállapított részarányos hozzájárulás, azaz a 2.350.000 Ft összegű hozzájárulás megfizetését, egyösszegű, illetve részletekben történő, legkésőbb 2024. március 31-i befizetéssel.

Ezt követően kerülhet sor meghívásos eljárás keretében a kivitelező kiválasztására, ugyanis szerződéskötéshez a szerződéses összeg fedezetének rendelkezésre kell állni.

A kivitelezés előreláthatólag 2024. április-május hónapban kezdődhetne, 1-1,5 hónap időtartam alatt valósulna meg.

Kérem Tisztelt Képviselőtestület, hogy tárgyi beruházás finanszírozására a szükséges összeget a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendeletében szíveskedjen biztosítani!

Határozati javaslat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…../2023.(IX.11.) számú határozata

Balatonmáriafürdő község Parti utca közműépítésének ügyében:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő, Parti utca közműépítési ügye” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület - tekintettel arra, hogy az ingatlantulajdonosok a Balatonmáriafürdő, Parti utca 48-58. sz. alatti ingatlanok előtti utcaszakasz ivóvíz vezeték és szennyvízcsatorna kiépítésével kapcsolatos víziközmű kivitelezés, valamint műszaki ellenőr, üzemeltetési engedélyeztetés feladatok megvalósításával kapcsolatos költség 50 %-át nyilatkozatuk alapján megfizetik - a kivitelezéshez szükséges költségek további 50 %-át vállalja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintett ingatlantulajdonosoktól a nyilatkozatuknak megfelelően a hozzájárulás összegét szedje be. A beruházáshoz szükséges teljes összeg rendelkezésre állása esetén a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárását bonyolítsa le.

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges költségek 50%-át az önkormányzat 2024. évi költségvetésében bruttó 23.500.000 Ft összegben biztosítja.

Felelős: Galácz György polgármester

Határidő: tájékoztatásra 8 nap

Balatonmáriafürdő, 2023. október 18.

Galácz György

polgármester